Ata da reunião | dezembro, 05

​Gestora: Vitória

Veterano/Mentor: Vinícius

Mecânica: Praciano

Eletrônica: Matheus

Programação: Gabriel

Meta Geral: Construir o robô Mini Sumo controlado por controle remoto, deixando a última semana apenas para testes e ajustes finais.

Data do Torneio (Entrega Final): 12 de Dezembro (Remarcado)

Assunto: validação do robô, status final e plano de ação para o torneio (12.12)

STATUS E VALIDAÇÃO DO ROBÔ

​Robô Teste e Funcionalidade (SUCESSO😁)

- o circuito de teste (montado com componentes não oficiais mas equivalentes) foi integrado ao chassi de teste (corpo principal oficial) e o robô realizou movimentos com sucesso

decisão: o código de programação foi validado (Gabriel)

​Problemas Identificados (mecânica e eletrônica/propulsão)

- ​durante os testes de movimento, foi observada uma inconsistência na propulsão: uma roda estava girando em velocidade superior à outra.

​análise preliminar: a falha pode estar associada a uma falha no motor ou a uma falha no encaixe das rodas

​ação imediata: todos devem investigar a origem da inconsistência no torque durante a montagem do robô oficial

DESAFIOS DE ENGAJAMENTO DA EQUIPE

​foi notado que a hesitação em iniciar a montagem do robô oficial se deve ao fator MEDO e inexperiência dos membros, que se sentem apreensivos em cometer erros que prejudiquem a equipe.

​ação imediata (liderança): reconhecer e validar o sentimento da equipe, reforçando a união e a importância do trabalho colaborativo. o foco deve ser na execução em conjunto para superar o medo (até pq eles sempre avançam muito em união).

PRÓXIMOS PASSOS:

| àrea | ação | responsável | prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| mecânica | envio do chapéu e da armadura para impressão 3d (modelo único oficial) | praciano | 08.12 |
| eletrônica | finalização e montagem (soldagem) do circuito oficial do sr batata no lab | matheus | 08.12 |
| gestão | competição de pilotagem para definir operador oficial do sr batata no torneio | todos | 10.12 |
| documentação | atualização completa e atualizada do github | matheus e vitória | 11.12 |
| documentação | entrega dos relatórios de status | couto e matheus | a definir |

DEFINIÇÃO DO PILOTO

- Proposta inicial: Praciano (pela sua calma sob pressão)

- Decisão final: para garantir a justiça e motivação, será realizada uma competição interna usando um robô emprestado (providenciado pelo vinicius) para determinar o piloto oficial do sr batata