# 📝 Ata da reunião | novembro, 03

# Cronograma – Equipe 1 | Torneio Mini Sumo GEAR 2025

Entrega final: 05/12

Gestora: Vitória

Veterano: Vinícius

Equipe: praciano (Mecânica), matheus (Eletrônica), gabriel (Programação)

Meta geral: construir o robô Mini Sumo controlado por controle remoto, deixando a última semana apenas para testes e ajustes finais.

Fase atual: definição e compra de componentes, finalização de dois chassis (teste e definitivo).

PENDÊNCIAS:

- comprar os motores 300 RPM (2 unidades) e a ponte H (1 unidade).

- montar o chassi de teste e iniciar verificação de encaixes.

- organizar o repositório no GitHub com pastas de código, relatórios e esquemas.

PRÓXIMOS PASSOS:

| responsável | função | data de entrega |
| --- | --- | --- |
| praciano | finalizar modelagens, mandar atualizações pro matheus | 14/11 |
| matheus | verificar compatibilidade de componentes com modelo inicial do circuito | 10/11 |
| couto | testar código inicial no controle (remoto e aplicativo) | 10/11 |

REUNIÕES DA SEMANA:

| dia | horário | integrantes | finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| terça | matheus e gabriel | 18h | alinhamento programação e eletrônica |
| quarta | praciano e gabriel | 14h40 | alinhamento mecânica e programação |
| quinta | matheus e gabriel | 18h | alinhamento programação e eletrônica |
| sexta | todos | 14h | reunião geral (revisar avanços e definir próximas metas |