# 📝 Ata da reunião | novembro, 07

# Cronograma – Equipe 1 | Torneio Mini Sumô GEAR 2025

Entrega final: 05/12

Gestora: Vitória

Veterano: Vinícius

Equipe: Praciano (mecânica), Gabriel (programação) e Matheus (eletrônica)

Meta geral: construir o robô Mini Sumô controlado por controle remoto, deixando a última semana apenas para testes e ajustes finais

Período: 04/11 à 07/11

Fase: alinhamento da programação com mecânica e eletrônica e confecção do chassi

Tipo: presencial

Encontro de terça (Matheus e Gabriel): viram tutoriais sobre esp32, testaram e pesquisaram bibliotecas (em especial psc4controler.h).

Encontro de quarta (Praciano e Gabriel): Praciano ajudou quanto a lógica do código e iremos usar dois analógicos para controlar a direção, cada um irá controlar uma roda. Ele sentiu um pouco de dificuldade em estrudar as rampas e por isso pediu conselhos de veteranos, mas o esboço 2d já estava pronto.

Encontro de quinta (Matheus e Gabriel): avanços significativos na programação (teorica) mas ainda nao tem o código base (estão atrasados)

Encontro de sexta (todos): Praciano perdeu todos os modelos do chassi por imprevistos técnicos mas conseguiu recuperar boa parte durante o dia de hoje. Gabriel e Matheus começaram a organizar o github. Vitória (eu) conseguiu alguns avanços nas compras dos componentes. Vinícius não compareceu na reunião.

### Próximas etapas

| Itens | Data de conclusão | Status |
| --- | --- | --- |
| Montagem do robô (teste) | 19/11 | 🩶 |
| Impressão do chassi teste (se der certo será o modelo oficial 🙏) | 14/11 | 💙 |
| Montagem da base principal do chassi pronta. Primeiro código feito, porém no Arduino IDE. Esquema do circuito concluído (em pdf). Testes feitos no lab. | 07/11 | 💚 |

🩶 Não iniciado | 💙 Em progresso | 💚 Concluído