# 📝 Ata da reunião | novembro, 14

# Cronograma – Equipe 1 | Torneio Mini Sumô GEAR 2025

Entrega final: 05/12

Gestora: Vitória

Veterano: Vinícius

Equipe: Praciano (mecânica), Gabriel (programação) e Matheus (eletrônica)

Meta geral: construir o robô Mini Sumô controlado por controle remoto, deixando a última semana apenas para testes e ajustes finais

Período: 07/11 a 14/11

Fase: montagem e preparação para testes

Dia de sprint: 14/11

Tipo: presencial

- situação geral do sr batata: O robô encontra-se em fase avançada, aguardando a finalização da montagem com os componentes recebidos para iniciar os testes gerais e de código.

- Mecânica: Chassi e rampas impressas. A montagem virtual com os componentes está em andamento no software Inventor. Houve um contratempo com o tamanho do chassi impresso.

- programação: O código principal está pronto. Aguardando testes práticos.

- eletrônica: Os componentes eletrônicos definitivos, que estavam pendentes, chegaram hoje. Foi realizada uma montagem parcial equivalente para validação. O repositório (Github) da Eletrônica está sendo atualizado.

- dificuldades encontradas:

Eletrônica: dificuldade na montagem física (solda e integração de componentes), e no uso do ambiente de simulação (Webots) e gestão do código (Github).

programação: identificação de erro de compilação. dificuldade em estabelecer a conexão entre o controle e a placa microcontroladora. mecânica: desafios na montagem virtual no Inventor. o tamanho do chassi impresso resultou menor que o especificado no projeto.

Mecânica: desafios na montagem virtual no Inventor. o tamanho do chassi impresso resultou menor que o especificado no projeto.

- próximos passos (metas para a próxima semana):

| Área | Função | Responsável | Data de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Mecânica | impressão de um novo chassi, maior e com as dimensões corrigidas. | Praciano | 19/11 |
| Eletrônica | montagem e integração do sistema eletrônico definitivo com as peças recém-chegadas. | Matheus | 19/11 |
| Documentação | atualização obrigatória e completa de todo o repositório Github (do que já temos) | Todos | 24/11 |
| Testes | Início da fase de testes práticos, somente após a conclusão e validação de todas as etapas anteriores | Todos | 24/11 |
| Geral | Discutir pautas levantadas pelo Matheus | Todos | 21/11 |