# 📝 Ata da reunião | outubro, 22

EQUIPE 1

Gestão: Vitória

Veterano: Vinícius

- Organização final da equipe:

David - Mecânica;

Matheus - Eletrônica;

Gabriel - Programação;

- Situação atual do robô: A equipe realizou a primeira reunião de alinhamento. As funções foram definidas e o cronograma semanal de trabalho foi estruturado.

O projeto encontra-se na fase inicial de planejamento e pesquisa, com cada membro estudando a área pela qual ficou responsável (mecânica, eletrônica e programação).

- Método de Gestão escolhido pela equipe:

Decidimos adotar um modelo de gestão com metas semanais leves e colaborativas de acordo com a realidade do projeto, com:

- Vitória responsável pela coordenação e envio dos relatórios semanais à gestão;

- Cada integrante enviando seu progresso até sexta-feira à noite;

- Reuniões rápidas semanais (na quarta de forma online e na sexta de forma presencial) para revisar o andamento e redistribuir tarefas da semana seguinte;

- Uso do GitHub como central de arquivos e acompanhamento técnico (ideia do Célio), que ficou sob responsabilidade principal do Matheus;

- A última semana reservada para testes (28.10 até 05.11);

- Vinícius, veterano, oferece suporte técnico contínuo nas áreas de mecânica, eletrônica e programação.

### Próximas etapas:

| Itens | Data de conclusão | Status |
| --- | --- | --- |
| - Concluir/começar o design inicial do chassi - Selecionar e validar os componentes eletrônicos. - Criar o repositório GitHub e adicionar a estrutura do projeto em andamento. | 29.10 | 🔘 Não iniciado |
| TEORIA: - David: Mecânica - estrutura, chassi, encaixe dos componentes. - Matheus: Eletrônica - microcontrolador, bateria, motores, ponte H. - Gabriel: Programação - controle do robô, sensores, estratégia de ataque. - Vinícius: suporte geral e orientação técnica. | 29.10 | 🔵 Em andamento |
| Alinhamento da equipe | 22.10 | 🟢 Concluído |

🔘 Não iniciado | 🔵 Em progresso | 🟢 Concluído