# 📝 Ata da reunião | novembro, 28

# Equipe 1 | Torneio Mini Sumo GEAR 2025

Entrega final (modificada) 12/12

Gestora: Vitória

Veterano: Vinícius

Equipe: Praciano (Mecânica), Matheus (Eletrônica), Gabriel (Programação)

Meta geral: construir um robô Mini Sumo controlado por controle remoto, deixando a última semana apenas para testes e ajustes finais.

PERÍODO: PERÍODO ABRANGIDO (Sprint): 17 a 28 de novembro (2 semanas)

data da reunião de acompanhamento: 28/11

formato: online

presentes: vitória, matheus, praciano

​RESUMO DOS PERÍODOS

​O período abrangido pela ata foi marcado por pausas significativas:

- ​17/11 a 21/11: progresso reduzido devido a feriados (19 a 21) e compromissos pessoais.

- ​24/11 a 28/11: pausa para a semana de provas da faculdade, foco em ajustes técnicos pontuais, sem grandes avanços na montagem :(

RELATÓRIOS INDIVIDUAIS (17/11 a 21/11):

| membro | status (cumprimento dos objetivos) | dificuldades ou motivação | plano de compensação |
| --- | --- | --- | --- |
| praciano | conseguiu verificar a montagem do 1º chassi e encontrar o modelo do 2º chassi | falta de tempo devido a compromissos pessoais | foco total nas tarefas na quinta e sexta-feira (após as provas) |
| matheus | simm (conseguiu montar o circuito 🙏) | - | - |
| gabriel | não enviou o relatório solicitado | - | - |

AJUSTES TÉCNICOS E AVANÇOS (24/11 a 28/11):

- eletrônica (matheus): foi identificada a necessidade de aquisição de uma nova placa ESP 32 para melhoria e estabilização do circuito

- programação (gabriel): foi reportado (pelo matheus) o sucesso na funcionalidade do código de controle, que faz a comunicação com a placa microcontroladora

- mecânica (praciano): o novo modelo de chassi definitivo foi enviado para impressão 3D. atualizações do github agora estão ok 😁

DIFICULDADES E DESAFIOS (da gestão):

- ​acompanhamento técnico (vinícius): a equipe sente a ausência e a dificuldade em contatar o veterano, principalmente para o acompanhamento técnico, na área de soldagem em eletrônica

- ​prazo crítico: temos apenas uma semana (01 a 05) para finalizar completamente a montagem do robô. a semana seguinte (última antes do torneio) deve ser dedicada exclusivamente a testes e ajustes.

PRÓXIMOS PASSOS:

| ação | responsável | prazo | detalhes |
| --- | --- | --- | --- |
| montagem definitiva | todos (especialmente mecânica e eletrônica) | 05/11 | prioridade máxima: concluir a montagem de todos os subsistemas |
| acompanhamento | vinícius | - | agendamento pra ajudar na soldagem de componentes |
| compromisso com horários | todos | 01/11 a 05/11 | obrigatório: comprometimento com os horários das reuniões em duplas (segunda a quinta) e com a reunião geral (sexta) |
| relatórios diários | todos | diário | enviar relatórios diários (ao final do dia) detalhando o progresso e impedimentos na montagem |