Ata da reunião | outubro, 30

Equipe 1 | Torneio Mini Sumo GEAR 2025

Entrega final: 05/12

Gestora: Vitória

Veterano: Vinícius

Equipe: Praciano (Mecânica), Matheus (Eletrônica), Gabriel (Programação)

Meta geral: construir o robô Mini Sumo controlado por controle remoto, deixando a última semana apenas para testes e ajustes finais

Período: 30/10 a 03/11

Fase: Alinhamento presencial da equipe

Tipo: Presencial

Presentes: Todos

A reunião do dia 30 de outubro marcou o início das atividades presenciais da equipe. Todos os integrantes participaram e o encontro foi bastante produtivo, com boas ideias e alinhamento entre as áreas.

Durante a conversa, foi definido o nome oficial do robô (Sr. Batata) e decidido que Praciano ficaria responsável pela montagem do chassi, com o objetivo de produzir dois modelos: um para testes e outro como versão final (ou então apenas 1 bem caprichado pelo pouco tempo disponível).

Também foi definida parte da lista de materiais que serão adquiridos, incluindo:

- Dois motores N20 de 300 RPM

- Uma ponte H TB6612FNG

Apesar de o grupo considerar que o andamento estava um pouco lento, todos demonstraram motivação e engajamento.

Próximas Etapas

| itens | data de conclusão | status |
| --- | --- | --- |
| Praciano vai começar o primeiro chassi e, se possível, construirá o segundo modelo. | 10 de novembro | não iniciado |
| Matheus finaliza o modelo do circuito elétrico em PDF conforme as mudanças do robô e ajudará o Gabriel na programação | 07 de novembro | em andamento |
| Gabriel iniciará a parte de programação voltada à comunicação com o controle remoto. | 07 de novembro | em andamento |