📝 Ata da reunião | novembro, 03

Cronograma – Equipe 1 | Torneio MiniSumo GEAR 2025

Entrega final: 05/12

Gestora: Vitória

Veterano: Vinícius

Equipe: David (Mecânica), Matheus (Eletrônica), Gabriel (Programação)

Meta geral: construir o robô MiniSumo controlado por controle remoto, deixando a última semana apenas para testes e ajustes finais.

Período: 03/11 a 07/11

Fase atual: Definição e início da montagem prática

Metas gerais: finalizar o design dos dois chassis (teste e definitivo).

comprar os motores 300 RPM (2 unidades) e a ponte H (1 unidade).

revisar o modelo do circuito elétrico (PDF).

montar o chassi de teste e iniciar verificação de encaixes.

organizar o repositório no GitHub com pastas de código, relatórios e esquemas.

Responsabilidades:

Praciano: finalizar chassi e mandar as atualizações pro Matheus.

Matheus: revisar o circuito, conferir compatibilidade dos motores e atualizar o PDF, ajudar na programação.

Gabriel: testar código de controle remoto e ajustar resposta do robô.

Vitória: registrar avanços, atualizar cronograma e montar o relatório semanal.

Vinícius: acompanhar montagem e validar integração entre áreas.

Reuniões da semana:

Terça: Gabriel + Matheus → 18h

Quarta: David + Gabriel → 14h40

Quinta: Gabriel + Matheus novamente → 18h

Sexta: todos reunidos → 14h (revisar avanços e integrar o que foi feito durante a semana)

### Próximas etapas

| Itens | Data de conclusão | Status |
| --- | --- | --- |
| Montagem do robô. | 29.10 | 🔘 Não iniciado |
| Compra de componentes. Chassi. Código inicial e de ligamento do robô ao controle. | 29.10 | 🔵 Em andamento |
| Alinhamento da equipe. | 22.10 | 🟢 Concluído |

🔘 Não iniciado | 🔵 Em progresso | 🟢 Concluído